## Slide 1
Resumo de Atividade do Grupo da App.
  Letrinhas 0.4 – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  16-05-2014 13:55

## Slide 2
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Existentes
Em melhoria e/ou desenvolvimento
O que ficou por fazer
Funcionalidades

## Slide 3
Deteção de rede wireless, e/ou forçar esta ligação, foi suspenso da App.
Pagina de Autenticação do professor, foi suspenso da App, apesar que funcionalmente, fará sentido voltar a usar algum tipo de controlo.
Identificar na pagina inicial se existe BD local - e decidir se descarrega a BD do servidor, bloqueando temporariamente a pagina.
Navegação por ecrãs dinâmicos com botões de seleção, para a seleção de Escola, Professores, Turma, Alunos, Disciplina e Testes.
Seleção do modo para executar tarefas sobre os testes:
  Aluno – Executa o(s) teste(s).
  Professor – Corrige a(s) resolução(ões) do(s) teste(s).
Escolher um conjunto de testes a executar
Executar / Corrigir os testes.
Guarda localmente a resolução do teste (Gravação da leitura / resposta escolhida).
Guardar localmente o relatório da correção do teste.
Funcionalidades Existentes
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014

## Slide 4
Otimizar a seleção das palavras de um texto na correção do teste.
Pagina dinâmica para a escolha das correções a fazer.
Execução do teste do tipo:
  Leitura:
    Texto.
    Palavras.
    Poema.
  Multimédia:
    Compreensão por Imagens.
Replicar tabela Disciplina e os métodos associados.
Funcionalidades em melhoria / desenvolvimento
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014

## Slide 5
Envio dos resultados (gravação / resposta) para o servidor.
Implementar Multi-ecrãs.
Estatísticas do aluno.
Comprimir os ficheiros de áudio.
Fazer testes de carga:
  Storage vs Tempo de compressão
Funcionalidades que estão por fazer
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014

## Slide 6
Layouts da App: Pagina Inicial
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 7
Layouts da App: Escolher Escola
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 8
Layouts da App: Escolher Professor
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 9
Layouts da App: Escolher Turma
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 10
Layouts da App: Escolher o Aluno
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 11
Layouts da App: Escolher Modo
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 12
Layouts da App: Escolher Disciplina
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 13
Layouts da App: Escolher testes
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 14
Layouts da App: Executar teste leitura de texto
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Luís

## Slide 15
Layouts da App: Corrigir teste leitura de texto
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Luís

## Slide 16
Layouts da App: Resultado da Correção
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014

## Slide 17
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Layouts da App: Executar teste leitura palavras
  Dário

## Slide 18
Layouts da App: Corrigir teste leitura palavras
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Dário

## Slide 19
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Layouts da App: Executar teste leitura poema
  Diogo

## Slide 20
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Layouts da App: Corrigir teste leitura poema
  Diogo

## Slide 21
Layouts da App: Executar teste Multimédia (imagens)
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Rafael

## Slide 22
Sugestão de tipo de autenticação:
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Por username/Password

## Slide 23
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Por PIN
Sugestão de tipo de autenticação (cont):

## Slide 24
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Dúvidas ?